СЛАЙД 1. Титульный лист

Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии! Представляю вам выпускную квалификационную работу на тему «Инвестиционный проект производственного предприятия» — на примере производства комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей.

СЛАЙД 2. Актуальность, цель и задачи

Тема актуальна из-за изменений на рынке пожарной автоматики в 2024–2026 годах. Запрет параллельного импорта, сбор на импортную электронику и ужесточение ГОСТ Р 53325-2024 открыли защищённую нишу для отечественного производителя. Цель работы — разработать инвестиционный проект предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей. Для её достижения решены четыре задачи: анализ рынка, выбор показателей эффективности и инструмента моделирования, разработка производственной и организационной модели и построение финансовой модели в Project Expert.

СЛАЙД 3. Анализ рынка пожарной автоматики

Рынок устойчиво растёт: в 2025 году его объём составил 54 миллиарда рублей — на 10 процентов больше, чем годом ранее, а на 2026 год прогнозируется 58,8 миллиарда. Иностранные бренды ушли из-за запрета параллельного импорта, а главный драйвер спроса — ввод 116 миллионов квадратных метров жилья и складов классов A и B.

СЛАЙД 4. Конкуренты и ниша

Лидеры рынка — «Болид» и «Рубеж» — работают на полных SMT-линиях, и вход на рынок по их модели стоит от 120 миллионов рублей. В этом и состоит главная идея проекта: самые капиталоёмкие операции — монтаж плат и литьё корпусов — передаются на контрактное производство, а на собственных мощностях остаются операции с наибольшей добавленной стоимостью: программирование, стопроцентный контроль качества и финальная сборка. Именно на них формируется ценность изделия и маржа. За счёт этого порог входа снижается со 120 до 5 миллионов рублей.

СЛАЙД 5. Продукция и ценовое позиционирование

Продукт — комбинированный извещатель «Сигнал»: дымовой и тепловой каналы в одном корпусе. В нём есть встроенный изолятор короткого замыкания по требованию СП 484 и помехозащищённость 10 вольт на метр по ГОСТ Р 53325-2024. В основе — микроконтроллер WCH на архитектуре RISC-V. При отпускной цене 1800 рублей валовая маржа достигает 79 процентов.

СЛАЙД 6. Состав изделия и прямая себестоимость

Прямая себестоимость изделия — 382 рубля, а маржинальная прибыль — 1418 рублей. Такая маржа складывается из трёх решений: микроконтроллер RISC-V за 23 рубля вместо 84 у аналога STM32, монтаж на контрактном производстве и собственная пресс-форма корпуса. То есть основная стоимость создаётся на собственных операциях, а не на закупке.

СЛАЙД 7. Технологический процесс и автоматизация

Технологический процесс простой и логичный. Сначала — входной контроль комплектующих, затем ручной монтаж, сборка и прошивка микроконтроллера. После этого каждое изделие тестируется на стенде «СИ-ТДК». Если изделие проходит тест, оно получает серийный номер, маркировку и идёт на упаковку и склад. Если нет — MES-система блокирует печать этикетки, и бракованное изделие просто не может попасть к заказчику.

СЛАЙД 8. Автоматизированный контроль качества: стенд «СИ-ТДК»

Стенд «СИ-ТДК» объединяет дымовой канал и термокамеру теплового канала и проверяет каждое изделие, а не выборку. MES-система ведёт прослеживаемость по серийному номеру: пока нет цифрового протокола, изделие нельзя отгрузить. Это не пропускает скрытый брак в партию и становится сильным преимуществом в сегменте B2B.

СЛАЙД 9. Оборудование и капитальные вложения

Капитальные вложения — 4,97 миллиона рублей. Главная статья — испытательный стенд «СИ-ТДК» за 2,41 миллиона, это около половины бюджета. Кроме него закупаются климатическая камера, программатор и паяльная станция.

СЛАЙД 10. Параметры проекта и макроокружение

Разработка финансовой модели в Project Expert начиналась с настройки макроокружения. Старт проекта — 1 марта 2026 года, горизонт планирования — 36 месяцев, выход на операционную деятельность — 1 июля. Налоги — УСН «доходы минус расходы» по ставке 15 процентов, ставка дисконтирования — 14,5 процента с учётом ключевой ставки ЦБ.

СЛАЙД 11. Календарный план

Инвестиционная фаза длится четыре месяца — с марта по июнь 2026 года. За это время идёт ремонт помещения, монтаж ESD-зоны, пусконаладка оборудования и сертификация по техническому регламенту ЕАЭС 043/2017. Самое долгое звено в плане — изготовление пресс-формы, восемь недель, оно и задаёт критический путь. Продажи стартуют в июле 2026 года.

СЛАЙД 12. План персонала

В штате пять должностей: директор, главный инженер, техник ОТК и два сборщика радиоэлектронной аппаратуры.

СЛАЙД 13. Финансирование

Финансирование складывается из двух источников: 2 миллиона рублей собственных средств и 7 миллионов заёмных по льготной программе 1764 — под 12 процентов годовых на 35 месяцев, с отсрочкой выплаты тела долга на 7 месяцев. Проект проходит по этой программе как микропредприятие приоритетной отрасли — производства радиоэлектроники. В инвестиционной фазе проценты капитализируются, и это сохраняет ликвидность на старте.

СЛАЙД 14. Доходы, расходы и окупаемость

На графике прибылей и убытков главные кривые — чистый объём продаж и валовая прибыль. Первые четыре месяца они на нуле: идёт инвестиционная фаза без продаж. С июля 2026 года обе растут, а их пилообразная форма отражает сезонность спроса. Валовая прибыль всё время держится выше суммарных прямых издержек — это и подтверждает высокую маржинальность. На графике окупаемости главная линия — баланс наличности на конец периода. После затрат инвестиционной фазы она снижается, но в минус не уходит, то есть кассовых разрывов нет, а дальше за счёт операционного потока уверенно растёт. Точка, где она разворачивается вверх, и есть выход проекта на окупаемость.

СЛАЙД 15. Эффективность и анализ чувствительности

Ключевые показатели эффективности проекта — чистый приведённый доход 4,29 миллиона рублей и дисконтированный срок окупаемости 26 месяцев. Анализ чувствительности показал, что проект сохраняет устойчивость к изменению основных факторов, а его параметры находятся в пределах значений, нормальных для предприятий такого типа.

СЛАЙД 16. Выводы по работе

В работе обоснована технико-экономическая целесообразность проекта в защищённой нише, построена гибридная модель производства со стопроцентным контролем качества на стенде «СИ-ТДК», где предприятие сосредоточено на операциях с наибольшей добавленной стоимостью. Финансовая модель в Project Expert подтвердила эффективность по всем критериям. Проект рекомендован к реализации и может служить основой бизнес-плана для привлечения финансирования. Доклад окончен. Спасибо за внимание!