СЛАЙД 1. Титульный лист

Уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии! Представляю вам выпускную квалификационную работу на тему «Инвестиционный проект производственного предприятия» — на примере производства комбинированных дымо-тепловых пожарных извещателей.

СЛАЙД 2. Актуальность, цель и задачи

Актуальность темы обусловлена структурной трансформацией рынка пожарной автоматики в 2024–2026 годах: запрет параллельного импорта, технологический сбор на импортную электронику и ужесточение ГОСТ Р 53325-2024 сформировали защищённую нишу для отечественного производства. Цель работы — разработка инвестиционного проекта предприятия по выпуску комбинированных пожарных извещателей с комплексной оценкой экономической эффективности. Для её достижения решены четыре задачи: обоснование целесообразности на основе анализа рынка, выбор показателей эффективности и инструмента моделирования, разработка производственной и организационной модели с автоматизацией контроля качества и построение финансовой модели в Project Expert.

СЛАЙД 3. Анализ рынка пожарной автоматики

Анализ рынка показал устойчивый рост: в 2025 году его объём составил 54 миллиарда рублей с приростом 10 процентов к предыдущему году, прогноз на 2026 год — 58,8 миллиарда. Запрет параллельного импорта вытеснил иностранные бренды, а основным драйвером спроса стал ввод 116 миллионов квадратных метров жилья и складов классов A и B.

СЛАЙД 4. Конкуренты и ниша

Рыночные лидеры — «Болид» и «Рубеж» — работают на полных SMT-линиях с барьером входа от 120 миллионов рублей. Проектируемое предприятие использует гибридную модель: капиталоёмкий монтаж и литьё корпусов передаются на контрактное производство, а собственные ресурсы концентрируются на операциях с наивысшей добавленной стоимостью. Это снижает барьер входа примерно до 5 миллионов рублей. Ниша свободна, поскольку крупным игрокам невыгодно малосерийное производство, а проект обеспечивает стопроцентный контроль каждого изделия.

СЛАЙД 5. Продукция и ценовое позиционирование

Продукт — извещатель пожарный комбинированный «Сигнал», объединяющий дымовой и тепловой каналы в одном корпусе. Он оснащён встроенным изолятором короткого замыкания по требованию СП 484 и обеспечивает помехозащищённость 10 вольт на метр по ГОСТ Р 53325-2024. Вычислительное ядро — микроконтроллер WCH архитектуры RISC-V. При отпускной цене 1800 рублей валовая маржа достигает 79 процентов.

СЛАЙД 6. Состав изделия и прямая себестоимость

Прямая себестоимость изделия составляет 382 рубля, маржинальная прибыль — 1418 рублей. Высокая маржа достигается выбором микроконтроллера RISC-V стоимостью 23 рубля против 84 у аналога STM32, передачей монтажа на контрактное производство и применением собственной пресс-формы корпуса.

СЛАЙД 7. Технологический процесс и автоматизация

Технологический процесс включает пять этапов: входной контроль комплектующих, ручной монтаж и сборку, программирование микроконтроллера, стопроцентный автотест на стенде и маркировку с сериализацией. Ключевые операции — программирование и выходной контроль — автоматизированы и регистрируются в MES-системе.

СЛАЙД 8. Автоматизированный контроль качества: стенд «СИ-ТДК»

Стенд «СИ-ТДК» объединяет аэродинамический дымовой канал и термокамеру теплового канала и обеспечивает стопроцентный выходной контроль каждого изделия вместо выборочного. MES-система ведёт сквозную прослеживаемость по серийному номеру: без цифрового протокола и этикетки изделие не подлежит отгрузке. Это исключает попадание скрытого брака в партию и является ключевым конкурентным преимуществом в сегменте B2B.

СЛАЙД 9. Оборудование и капитальные вложения

Бюджет капитальных вложений составляет 4,97 миллиона рублей. Основная статья — испытательный стенд «СИ-ТДК» стоимостью 2,41 миллиона рублей, то есть около половины бюджета. В состав оборудования также входят климатическая камера, программатор и паяльная станция.

СЛАЙД 10. Параметры проекта и макроокружение

Разработка финансовой модели в Project Expert начиналась с настройки макроокружения. Старт проекта — 1 марта 2026 года, горизонт планирования — 36 месяцев, выход на операционную деятельность — 1 июля. Налогообложение — УСН «доходы минус расходы» по ставке 15 процентов, ставка дисконтирования — 14,5 процента с учётом ключевой ставки ЦБ.

СЛАЙД 11. Календарный план

Инвестиционная фаза занимает четыре месяца — с марта по июнь 2026 года — и включает ремонт помещения, монтаж ESD-зоны, пусконаладку оборудования и сертификацию по техническому регламенту ЕАЭС 043/2017. Критический путь определяется заказом пресс-формы длительностью восемь недель. Старт продаж — июль 2026 года.

СЛАЙД 12. План персонала

Штат предприятия включает пять должностей: директор, главный инженер, техник ОТК и два сборщика радиоэлектронной аппаратуры. Ежемесячный фонд оплаты труда «на руки» составляет 370 тысяч рублей, а с учётом страховых взносов — 455 тысяч рублей.

СЛАЙД 13. Финансирование

Финансирование разделено на два источника: 2 миллиона рублей собственных средств и 7 миллионов рублей заёмных по льготной программе 1764 под 12 процентов годовых сроком 35 месяцев с отсрочкой погашения тела долга на 7 месяцев. Проект проходит по программе как микропредприятие приоритетной отрасли — обрабатывающего производства радиоэлектроники. В инвестиционной фазе применяется капитализация процентов, что сохраняет операционную ликвидность на старте.

СЛАЙД 14. Доходы, расходы и окупаемость

Графики прибылей и убытков и дефицита наличных средств демонстрируют выход проекта на положительный финансовый результат. После завершения инвестиционной фазы накопленный денежный поток переходит из отрицательной зоны в положительную в пределах горизонта планирования.

СЛАЙД 15. Эффективность и анализ чувствительности

Показатели эффективности подтверждают инвестиционную привлекательность проекта: чистый приведённый доход — 4,29 миллиона рублей, внутренняя норма доходности — почти 52 процента, индекс прибыльности — 1,61, дисконтированный срок окупаемости — 26 месяцев. Анализ чувствительности показал, что наиболее критичным фактором является цена реализации; при этом проект сохраняет устойчивость к снижению объёма сбыта на 10–15 процентов и к росту капитальных вложений.

СЛАЙД 16. Выводы по работе

В работе обоснована технико-экономическая целесообразность проекта в защищённой рыночной нише, разработана модель гибридной автоматизации со стопроцентным контролем качества на стенде «СИ-ТДК», а финансовая модель в Project Expert подтвердила эффективность по всем критериям. Проект рекомендован к реализации и пригоден как основа бизнес-плана для привлечения финансирования. Доклад окончен. Спасибо за внимание!